采购文件

项目名称：外科楼临床技能培训中心装修改造设计服务项目

南方医科大学第三附属医院

招标采购办公室编制

发布日期：二○二二年○七月

招标采购办 编制人：         复核人：

职能科室 复核人：

报名须知

贵公司代表：

- 请按报价人资格条件准备好报名资料（包括报价人资质、法人证明、授权委托书等，必须加盖公章），在报名截止时间前发至邮箱给招标采购办公室审核，以便做好评审/调研前的准备工作。

- 收到报名成功通知后，请准备响应文件（按第二部分《材料基本目录》）进行编制，并将原件扫描件以附件形式在评审/调研前发至邮箱（邮箱地址：nysyzbcgb@163.com），以及一正三副纸质版的响应文件送/寄到评审地点（评审/调研当天使用）。

- 评审/调研时间：预计将于2022年08月19日（具体时间待定）。

- 评审/调研地点：南方医科大学第三附属医院内科楼五楼第二会议室进行线上视频会议。（“腾讯会议”平台，视频会议号在报名成功后另行发送）。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

- 联系方式

联系人：沈老师

联系电话：020-62784735

邮箱地址：nysyzbcgb@163.com

- 贵公司必须对所提供材料的真实性负责，如发现虚假材料将列入采购黑名单，并依法追究相关责任。

目      录

第一部分  采购需求

第二部分  材料基本目录

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

3.2合同格式（含付款方式）

- 采购需求

- 说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。

采 购 需 求

项目名称： 外科楼临床技能培训中心装修改造

设计服务

一、需求调查情况

依据《政府采购需求管理办法》第十一条规定，对于本采购项目，无需开展需求调查。

二、需求清单

（一）项目概况

1、项目名称：外科楼临床技能培训中心装修改造设计服务。

2、项目范围：本项目拟在外科楼临床技能培训中心装修改造设计服务，设计面积约1315平方米，建筑共一层。本项目对外科楼地下室平面规划布局，主要临床技能培训中心使用。根据工程项目实际情况，对原有楼层进行装修改造设计，主要内容有拆除装修、空调通风系统、给排水、电气、弱电、消防初步设计等专业提供设计服务及技术支持服务。

3、数量：1项

4、交货地点：南方医科大学第三附属医院总务科或采购人指定地点

5、报价人资格条件

5.1必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其它组织；分公司报名的，必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目授权书原件。

5.2具备有效的《建筑工程乙级设计资质》（或以上）资质。

5.3具有本项目相关的其他资质。

5.4所报价产品质量符合国家相关要求。

5.5报价人提供在近三年内商业活动中无违法、违规、违纪、违约行为的书面声明。

5.6本项目不接受联合体报名。

5.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价, 一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

（二）采购标的汇总表

| 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外科楼临床技能培训中心装修改造设计服务 | C1004 | 项 | 1 | 否 |

（三）技术商务要求

（1）技术要求

1 、供应商应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

2 、供应商采用的主要技术标准是：国家现行规范、规程、文件及地方有关规定。未经甲方同意，乙方不得在设计中采用尚未成熟的新技术、新产品、新工艺。

3、项目清单

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料及文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案（含效果图） | 1 | 签署合同后 5 工作日内 |
| 2 | 施工图设计CAD及PDF版（装饰、给排水、强弱电、空调通风、消防专业） | 1 | 收到第一期款 12 工作日内 |
| 3 | 出具纸质施工图设计蓝图及盖章 | 8 | 收到第二期款 3 工作日内 |

4、实施要求

（1）报价人可对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料。报价人承担踏勘现场所发生的自身费用。

（2）采购人向报价人提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被报价人利用的资料，采购人对报价人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

（3）经采购人允许，报价人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但报价人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。报价人应承担踏勘现场的责任和风险。

（4）确定供应商后立即组织设计工程师收集数据进行初步方案设计。

（5）设计服务内容：

根据项目建设要求，开展项目设计工作，编制项目建设项目设计方案（含测量），施工图纸设计，并出具项目设计方案、设计方案编制规划文本包括以下内容：1.平面图2.改造节点设计（若干）3.效果图（若干）4.全套施工设计图，设计图册和施工设计图及相关文件要求提供的基础数据资料及图纸等，听取采购人及相关部门意见、进行现场踏勘、收集规划设计依据性基础资料，具体以业主要求为准并配合业主完成相关工作。

（2）商务要求

1、完工期：20个工作日。

2、产品配送

供应商出具每个阶段的设计成果必须先电子版，确定后提供盖章纸质版，快递或者直接送至采购人。

3、售后服务要求

（1）工程项目开工前时，供应商必须来现场进行图纸会审，技术交底。

（2）工程项目施工过程中存在设计疑问，设计务必回复或现场进行解决。

（3）工程项目施工期间，存在设计变更，供应商务必进行设计变更调整。

（4）工程项目施工期间，供应商务必每周一次或约定时间参加现场会议。

（5）工程项目竣工时，供应商务必参加。

4、付款方式

（1）供应商出具工程设计方案图，并经采购人确认，支付合同总额的30%；

（2）供应商施工图设计完成，出具蓝图后，并经采购人确认支付合同金额的50%；

（3）工程装修改造项目验收通过后或采购人投入使用后支付至余下20%的合同金额；

（4）采购人支付每笔货款时，供应商应提供相应金额的正式发票；

（5）付款方式：采用转账等形式

第二部分　材料基本目录

1、公司营业执照复印件

2、本项目相关的其他资质复印件

3、公司法定代表人资格证明书（详见第三部分  3.1材料格式）

4、公司法定代表人授权委托书（详见第三部分  3.1材料格式）

5、用户需求偏离表（详见第三部分  3.1材料格式）

6、服务方案

7、售后服务承诺

8、近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

9、报价人认为需要提交的其他材料

10、报价表（详见第三部分  3.1材料格式）

- 说明：

- 1、以上材料需加盖公章，按顺序摆放，均在有效期内，最后盖骑缝章。

- 2、材料中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边加盖公章或签字才有效。

第三部分  相关文件格式

3.1材料格式

封面

南方医科大学第三附属医院

_____________(响应文件）

公司名称：

联系人：

联系电话/邮箱：

目录

| 序号 | 材料名称 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司营业执照复印件 | 第( )页 |
| 2 | 本项目相关的其他资质复印件 | 第( )页 |
| 3 | 公司法定代表人资格证明书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 4 | 公司法定代表人授权委托书（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 5 | 用户需求偏离表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |
| 6 | 服务方案（如有） | 第( )页 |
| 7 | 售后服务承诺 | 第( )页 |
| 8 | 近三年同类项目汇总及合同关键页复印件 | 第( )页 |
| 9 | 报价人认为需要提交的其他材料 | 第( )页 |
| 10 | 报价表（详见第三部分 3.1材料格式） | 第( )页 |

①公司证件复印件

(复印件需清晰）

②本项目相关的其他资质复印件

③法定代表人资格证明书模板：

法定代表人资格证明书

兹证明，           同志，     （性别），现任我司         职务，为本公司的法定代表人，特此证明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

④法定代表人授权委托书模板：

法定代表人授权委托书

本授权书声明：

注册于           （公司地址）               （公司名称）的        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权        （被授权人的姓名、职务、联系方式）为本公司的合法代表，以本公司名义负责处理在南方医科大学第三附属医院                       采购活动中院内采购报价及合同签订等相关事宜。

本授权书在签字盖章后生效，特此声明。

供应商法定代表人签字（盖章）：

被授权人签字（盖章）：

公司名称（盖章）：

日期：

此处粘贴授权代表

身份证正面

此处粘贴授权代表

身份证反面

⑤用户需求偏离表

一、偏离表

| 序号 | 院方需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

- 二、售后服务偏离表

| 序号 | 院方售后服务需求 | 实际参数 (报价人应按货物/服务实际数据填写，不能照抄院方参数要求) | 是否偏离 （无偏离 /正偏离 /负偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑥服务方案（如有）

⑦售后服务承诺

⑧近三年同类项目汇总及合同关键页复印件

用户名单（填写汇总表并附相关合同关键页复印件）

| 序号 | 购买单位名称 | 服务项目 | 服务年月 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

⑨报价人认为需要提交的其他材料

⑩报价单

南方医科大学第三附属医院院内采购

报价单

项目名称：外科楼临床技能培训中心装修改造设计服务

报价内容：

总价报价：小写：         元（大写：               元整）

附加说明：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，一经发现按废标处理并标记为不诚信供应商。

公司名称：

法人代表或授权代表签名：

日期： 2022年    月    日

3.2合同格式（合同模板仅做参考，根据实际情况调整）

合同编号：

建设工程设计合同

（民用建设工程设计合同）

| 工程名称： | 外科楼临床技能培训中心装修改造设计服务 |
| --- | --- |
| 工程地点： | 南方医科大学第三附属医院 |
| 发 包 人： | 南方医科大学第三附属医院 |
| 设 计 人： |  |
| 签订日期： |  |

发包人(甲方)： 南方医科大学第三附属医院

供应商(乙方)：

发包人委托供应商承担 外科楼临床技能培训中心装修改造设计服务 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。

第一条　本合同依据下列文件签订：

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条本合同设计项目的设计范围：

2.1 设计项目情况：

（1）项目名称： 外科楼临床技能培训中心装修改造设计服务

（2）设计范围： 外科楼地下室

2.2 设计项目面积：

面积约：1315m2

2.3 项目设计深度：

该项目的设计内容：概念方案、方案设计、施工图设计。

2.4 不包含设计内容：

（1）不含环保及医疗设备设施设计；

第三条 设计费及支付进度：

3.1 设计费用

经双方沟通并达成设计面积以项目实际设计区域面积为准，同时按该面积进行定价，（面积以合同确认平面图设计面积为主，实际设计面积±3%不作调整，超出双方另行商议结算。）甲乙双方确认本合同总设计费合计（含税）人民币     元 。 本合同设计项目的内容及设计费等见下表：

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">分项目名称</div> | 设计面积（m2）</div><div align="center"></div> | 设计费单价（元/ m2）<div align="center">单价</div> | 设计费 （元）</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内设计 | 1315 |  | 元 |
| 设计费合计 |  | ￥ 元 （ 元整） |  |  |

| <div align="center">付款次序</div> | <div align="center">百分比</div> | <div align="center">付费额（元） </div> | <div align="center">付款时间 </div> |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一期付款 | 30% |  | 方案设计方案完成， 经甲方确认 5 工作日后。 |
| 第二期付款 | 50% |  | 施工图设计完成，出具蓝图 经甲方确认 5 工作日后 |
| 第三期付款 | 20% |  | 工程装修改造项目竣工完成并经甲方验收通过或甲方已经使用该场地后 5 工作日后 |
| 合 计 |  |  | / |

3.2 设计费支付进度及比例：

甲方应向乙方按下表进度支付对应设计费，具体付款进度及比例详见下表：

注：每次设计费均需开具相应金额的发票，经甲方核对无误后，甲方支付相应的款项给乙方

3.3 如因甲方原因某区域、某单项功能及定位无法落实需要暂缓该区域、该单项的设计工作，而导致乙方提交的成果不完整，或应甲方要求需提前提交某区域设计成果，乙方配合甲方合理进度要求后，甲方应按乙方提交并通过确认的实际成果数量或比例支付该阶段的费用。

3.4 甲方根据合约应按时支付相应部分设计费，如因乙方延迟提交设计方案导致的支付延迟，甲方不承担延迟责任；

第四条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件：

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料及文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计任务书 | 1 | 方案设计开始前 |
| 2 | 原建筑、水、电、暖、消防、空调、喷淋施工图纸CAD文件 | 1 | 方案设计开始前 |

第五条 乙方应向甲方交付的设计资料及文件：

5.1 乙方向甲方提交的设计资料、份数、提交日期如下表：

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料及文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计方案（含效果图） | 1 | 签署合同后 10 工作日内 |
| 2 | 施工图设计CAD及PDF版（装饰、给排水、强弱电、空调通风、消防专业） | 1 | 收到第一期款 17 工作日内 |
| 3 | 出具纸质施工图设计蓝图及盖章 | 8 | 收到第二期款 3 工作日内 |

5.2 双方约定的设计时间由乙方收到甲方支付的设计费用后起计；

5.3 在甲方未付清上阶段设计费前，乙方有权不交付下一阶段的设计成果予甲方，直至甲方付清欠款为止。

5.4 甲方原因要求乙方提前提交设计成果的，甲方需提前支付当期设计款。

5.5 以上各阶段设计成果交甲方应 5 天内确认，认可后再次要求大量修改（独立区域修改量超过30%），乙方有权视修改程度收取返工费，返工费额度由双方协商；若因乙方原因造成，由乙方自行承担相应费用，造成甲方损失的，还应承担相应的赔偿责任；

5.6 为不影响下一阶段的设计成果递交，甲方须尽快确认前阶段的设计成果，如甲方延误确认时间超过7天，甲乙双方应重新约定确认时间，甲方按3.2条支付相应设计款后，乙方可进入下一阶段设计工作；

第六条　双方责任

6.1 甲方责任：

6.1.1 负责该工程方案设计会审的组织工作及有关费用，按照合同第三条款进度及金额支付支付设计费用。

6.1.2 按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向供应商提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。甲方提交上述资料及文件超过规定期限10天以内，乙方按合同第五条规定的交付设计文件时间顺延；超过规定期限 10 天以上时，乙方应与甲方重新确定提交设计文件的时间。

6.1.3 甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成乙方设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，甲方应按乙方所耗工作量向供应商增付设计费。在未签合同前甲方已同意，乙方为甲方所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

6.1.4 甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，甲方应向乙方支付赶工费，每提前一天支付该合同总额的5‰作为赶工费。

6.1.5 甲方应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件,由此产生的费用不另行支付。

6.1.6 甲方应保护乙方的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，甲方应负法律责任，乙方有权向甲方提出索赔。

6. 2 乙方责任：

6.2.1 乙方应按国家技术规范、标准、规程及甲方提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

6.2.2 乙方采用的主要技术标准是：国家现行规范、规程、文件及地方有关规定。未经甲方同意，乙方不得在设计中采用尚未成熟的新技术、新产品、新工艺。

6.2.3 乙方按本合同第五条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.4 乙方交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对合同范围内的内容做必要调整补充。乙方按合同规定时限交付设计资料及文件，项目开始施工，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题（参加会议、现场影响变化调整、出具变更图等无偿工作）和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，乙方仍负责上述工作，但按所需工作量向甲方适当收取咨询服务费，收费额由双方另行商定。

6.2.5 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

第七条　违约责任：

7.1 甲方应按本合同第三条规定的金额和时间向供应商支付设计费，每逾期一天，应承担该阶段应支付金额的万分之五为逾期违约金，且逾期超过10天，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方，设计时间顺延。

7.2 甲方的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，甲方需按照已发生的实际工作量支付设计费。

7.3 乙方对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方自身错误造成工程质量事故损失，乙方负责采取妥善补救措施并赔偿甲方或任何第三方由此造成的全部损失。

7.4 由于乙方自身原因，延误了按本合同第五条款规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该阶段应收金额的万分之五为逾期违约金。逾期超过15天以上时，甲方有权单方解除合同，乙方退还给甲方已付的设计费。

7.5 合同生效后，甲方无正当理由要求终止或解除合同，应向乙方支付合同额的20%违约金；乙方要求终止或解除合同的，应返还未完成部分的设计费，另支付合同额的百分20％补偿甲方。

7.6 本项目所有图纸的版权和所有权归甲方所有，所有图纸的署名权归乙方享有。任何一方违反约定向第三方扩散、转让另一方所提交的技术经济资料或各阶段的设计图纸和设计文件时，另一方均有权向其索赔。

第八条　其他

8.1 甲方要求乙方派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。

8.2 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由甲方自费向有关出版部门购买。本合同第五条规定乙方交付的设计资料及文件份数《工程设计收费标准》规定的份数，超过规定份数的乙方可向甲方按实际产生的打印费及邮寄费等另行收取。

8.3 本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。甲方需要乙方的供应商员配合加工定货时，由此产生的费用按照合同3.3条款标准由甲方承担。

8.4 甲方委托乙方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应委派有承担相关设计任务能力的供应商参加。差旅费用，除制装费外，其它费用由甲方支付。

8.5 甲方委托乙方承担本合同内容之外的工作服务，双方商定另行支付费用。

8.6 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。双方当事人未能达成协议的，均有权向甲方所在地人民法院起诉。

8.8 本合同一式 伍份，发包人 叁 份，供应商 贰 份。

8.9 本合同经双方签章后生效。

8.10 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方书面认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

8.11 其它约定事项：无

甲  方：南方医科大学第三附属医院      乙  方：

地    址：广州市天河区中山大道西183号      地    址：

电    话：020-62784143                      电    话：

传    真：020-62784143                      传    真：

户    名：南方医科大学第三附属医院          户    名：

开 户 行：建行华景新城支行                  开 户 行：

帐    号：44001580516050265705              帐    号：

签订合同代表：（签字）                       签订合同代表：（签字）

签约日期：      年     月     日            签约日期：      年    月     日